UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ

Gestión de Tecnologías, Redes y Sistemas

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTOS

| ✓ 8 Proyectos completados | ⏳ 2 En desarrollo | 10 Total de proyectos |
| --- | --- | --- |

Fecha de emisión del reporte: Mayo 2026

Elaborado por: G3 — Universidad de Ibagué

# 1. Bienestar y Permanencia — Módulo Centralizado de Consulta

| Estado | ✅ COMPLETADO — En validación con usuarios |
| --- | --- |

| Acceso | https://permanencia.unibague.edu.co |
| --- | --- |

## Descripción del avance

Se desarrolló e implementó de forma completa el módulo centralizado de consulta e integración de bases de datos para la dependencia de Permanencia. El sistema ya fue entregado a los usuarios y actualmente se encuentra en fase de validación con los usuarios autorizados de la dependencia.

## Entregables realizados

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Levantamiento y mapeo de fuentes de datos (Excel, Sheets, archivos locales) | ✅ Completado |
| Base de datos centralizada unificada (PostgreSQL) | ✅ Completado |
| Módulo de consulta con filtros por categoría de riesgo, período y estado | ✅ Completado |
| Dashboard consolidado de visualización | ✅ Completado |
| Pruebas internas y UAT con la dependencia | ✅ Completado |
| Entrega formal a usuarios — en validación activa | ✅ Entregado |

El reporte está disponible en el enlace indicado y se encuentra activo. Solo los usuarios a quienes se les ha otorgado autorización pueden acceder al sistema.

# 2. Miro — Gestión Humana y Módulos Institucionales

| ⏳ En desarrollo Históricos— Gestión Humana | ✅ Completados Módulos SNIES, CNA y PDI |
| --- | --- |

## 2.1 Gestión Humana — Histórico del colaborador en Miro

El plan de acción para integrar el histórico del colaborador (actualmente en Microsoft Access) con Miro se encuentra aún en desarrollo. Gestión Humana debe entregar los archivos de Access al equipo de G3 para poder avanzar con las fases de análisis e implementación.

## 2.2 Módulos adicionales implementados en Miro

De forma paralela al plan de Gestión Humana, se implementaron exitosamente módulos de plantillas en Miro para las siguientes dependencias institucionales:

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Implementación de descarga masiva de plantillas | ✅ Completado |
| Visualización de dependencias en el rol Administrador | ✅ Completado |
| Implementación de alerta al diligenciar plantillas con información existente | ✅ Completado |
| Visualización de historial de gestión de plantillas | ✅ Completado |
| Implementación de visual de seguimiento del estado de envío de plantillas | ✅ Completado |
| Módulo de plantillas SNIES | ✅ Completado |
| Módulo de plantillas CNA | ✅ Completado |
| Módulo de plantillas PDI (Plan de Desarrollo Institucional) | ✅ Completado |

# 3. ALETHEIA — Sistema de Evaluación Docente

| Estado | ✅ COMPLETADO — Todos los entregables aceptados |
| --- | --- |

## Entregables realizados

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Implementación de sección de históricos con visualización consolidada de resultados docentes | ✅ Aceptado |
| Ajuste de equivalencia de escala de valoración del período 2025B | ✅ Aceptado |
| Ajuste de terminología en reportes y buscadores del sistema | ✅ Aceptado |
| Implementación de mecanismo de notificación automática para plan de mejoramiento | ✅ Aceptado |
| Ajuste de funcionalidad de desbloqueo en diligenciamiento | ✅ Aceptado |
| Implementación de visualización comparativa del promedio entre períodos | ✅ Aceptado |
| Mejora visual del reporte 360° | ✅ Aceptado |
| Ajuste de visualización de períodos en reportes del Centro de Idiomas | ✅ Aceptado |
| Implementación de vista consolidada de estudiantes pendientes de evaluación | ✅ Aceptado |
| Implementación de descarga consolidada de retroalimentaciones | ✅ Aceptado |

# 4. Sistema Digiturno — Gestión de Turnos Apoyo financiero

| Estado | ✅ COMPLETADO — Todos los entregables aceptados |
| --- | --- |

## Entregables realizados

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Corrección de fallas en la gestión de turnos | ✅ Completado |
| Mejora del acceso al Digiturno implementada | ✅ Completado |
| Reporte actualizado con tiempo de atención por turno | ✅ Completado |
| Mejora visual de la aplicación | ✅ Completado |
| Módulo de administración de usuarios actualizado | ✅ Completado |
| Pantalla de registro | ✅ Completado |

# 5. Sistema de Proveedores

| Estado | ✅ COMPLETADO — Todos los entregables aceptados |
| --- | --- |

## Entregables — Fase inicial

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Botón de finalización de cargue con envío automático de notificación al correo registroproveedores@unibague.edu.co | ✅ Aceptado |
| Funcionalidad de reenvío de credenciales de acceso | ✅ Aceptado |
| Ajuste en módulo de gestión de usuarios (Creación y asignación de roles) | ✅ Aceptado |
| Mejora en el proceso de evaluación de proveedores (asignación múltiple de supervisores) | ✅ Aceptado |
| Ajuste visual y corrección de título en la plataforma | ✅ Aceptado |

## Entregables — Fase de mejoras

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Ajuste en la generación de credenciales de acceso | ✅ Aceptado |
| Implementación de filtros por roles en el módulo de gestión de usuarios | ✅ Aceptado |
| Optimización del envío de notificaciones a supervisores | ✅ Aceptado |
| Mejora en la trazabilidad del proceso de evaluación de proveedores | ✅ Aceptado |
| Implementación de búsqueda y filtrado de proveedores por categorías | ✅ Aceptado |
| Integración y diferenciación de proveedores de servicios | ✅ Aceptado |

# 6. Salesforce — Integración con Wise (WhatsApp)

| Estado | ✅ EN FUNCIONAMIENTO — Integración activa en producción |
| --- | --- |

## Descripción del avance

Se desarrolló e implementó un servicio de integración entre Wise y Salesforce para habilitar canales de comunicación vía WhatsApp. Esta integración se encuentra actualmente en funcionamiento en el entorno de producción de la Universidad, permitiendo la gestión de interacciones con estudiantes y prospectos a través del canal de WhatsApp conectado con Salesforce CRM.

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Desarrollo del servicio de integración Wise ↔ Salesforce | ✅ Completado |
| Configuración de canales de WhatsApp en Salesforce | ✅ Completado |
| Puesta en marcha en entorno de producción | ✅ En producción |

# 7. Sistema de Graduados

| Estado | ✅ COMPLETADO — Sistema funcionando correctamente |
| --- | --- |

## Descripción del avance

Se corrigieron los problemas que presentaba el sistema de Graduados. El sistema se encuentra actualmente funcionando de forma correcta, con los registros actualizados en SIGA mediante los procesos de actualización y migración de información de graduados.

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Corrección de problemas en el sistema de Graduados | ✅ Completado |
| Actualización de registros en SIGA | ✅ Completado |
| Verificación de funcionamiento correcto del sistema | ✅ Verificado |

# 8. Biblioteca — Visibilidad de Roles y Jerarquía en Koha

| Estado | ⏳ EN DESARROLLO — A cargo de Álex |
| --- | --- |

## Descripción del avance

El desarrollo de la implementación de visibilidad de roles y jerarquía de permisos en el sistema Koha se encuentra actualmente en curso bajo la responsabilidad de Álex. Se reportará el avance una vez se cuente con entregables para validación.

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Diagnóstico y revisión del estado de Koha (versión, permisos) | ⏳ En progreso |
| Modificación de JSON para evaluación de prioridad en roles | ⏳ Pendiente |
| Implementación de base de datos temporal | ⏳ Pendiente |
| Pruebas con usuarios reales con múltiples roles | ⏳ Pendiente |
| Entrega formal y acta de cierre | ⏳ Pendiente |

# 9. Sistema PQRS — Universidad de Ibagué

| Estado | ✅ EN FUNCIONAMIENTO — Sistema activo en producción |
| --- | --- |

| Acceso | https://pqrs.unibague.edu.co |
| --- | --- |

## Descripción del avance

De forma adicional a los proyectos contemplados en los planes de acción, se desarrolló e implementó el sistema de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) de la Universidad de Ibagué. El sistema se encuentra actualmente en funcionamiento y disponible para la comunidad universitaria a través del enlace indicado.

| Entregable | Estado |
| --- | --- |
| Desarrollo del sistema de PQRS universitario | ✅ Completado |
| Implementación y despliegue en producción | ✅ Completado |
| Sistema disponible para la comunidad universitaria | ✅ Activo |

# Resumen Consolidado de Proyectos — Mayo 2026

| # | Proyecto / Dependencia | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bienestar y Permanencia | ✅ Entregado | En validación con usuarios autorizados |
| 2 | Miro — Módulos SNIES, CNA y PDI | ✅ Completado | Todos los módulos de plantillas activos |
| 3 | Miro — Gestión Humana (Histórico) | ⏳ En desarrollo | Pendiente entrega de BD Access |
| 4 | Aletheia — Evaluación Docente | ✅ Completado | 10 entregables aceptados |
| 5 | Sistema Digiturno | ✅ Completado | 6 entregables aceptados |
| 6 | Sistema de Proveedores | ✅ Completado | 11 entregables aceptados |
| 7 | Salesforce / Wise (WhatsApp) | ✅ En producción | Integración activa y funcionando |
| 8 | Sistema de Graduados | ✅ Completado | Sistema corregido y actualizado en SIGA |
| 9 | Biblioteca — Koha (Álex) | ⏳ En desarrollo | En progreso |
| 10 | PQRS Universitario | ✅ En producción | Activo en pqrs.unibague.edu.co |

Este reporte fue generado en Mayo 2026 y refleja el estado de los proyectos al cierre del período.